| Conteúdo: | Metodologia de Gestão dos Riscos |
| --- | --- |
| Versão: | 1.0 |
| Responsável do Documento: | XXXXXXXXXXXX |
| Contacto: | xxxx@xxxxx.xx |
| Aprovado por: | XXXXXXXXXXXX |
| Data de Publicação: | dd/mm/aaaa |
| Nível de Classificação: | XXXXXXXXXXXX |

Histórico de alterações

| Data | Versão | Criado/Revisto por: | Aprovado por: | Descrição da alteração: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa | 1.0 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Primeira versão da política |

Conteúdo

1.	Finalidade, âmbito e utilizadores	3

2.	Documentos de referência	3

3.	Metodologia de avaliação e tratamento de riscos	3

3.1.	Análise e avaliação de riscos	3

3.1.1.	O processo	3

3.1.2.	Identificação de Ativos	3

3.1.3.	Identificação de ameaças	4

3.1.4.	Caracterização do Risco	4

3.1.5.	Determinar os donos do risco	4

3.1.6.	Impactos e probabilidades	4

3.1.7.	Nível de Risco	6

3.1.7.1.	Critérios de aceitação de riscos	6

3.2.	Tratamento de riscos	7

3.2.1.	Estratégias	7

3.2.2.	Priorização de tratamento	7

3.2.3.	Plano de Tratamento	7

3.3.	Risco Inerente vs Risco Residual	8

3.4.	Análises periódicas da avaliação e do tratamento de riscos	8

3.5.	Declaração de Aplicabilidade e Plano de tratamento do risco	8

4.	Validade e gestão do documento	8

# Finalidade, âmbito e utilizadores

A finalidade deste documento é definir a metodologia de gestão dos riscos da informação na ORGANIZAÇÃO e definir o nível aceitável de riscos de acordo com a norma ISO/IEC 27001.

A gestão dos riscos aplica-se ao âmbito do Sistema de gestão da segurança da informação (SGSI), isto é, a todos os ativos que são usados na organização ou que podem causar um impacto sobre a segurança da informação no contexto do SGSI.

Os utilizadores deste documento são funcionários da ORGANIZAÇÃO que participam no processo de avaliação e tratamento de riscos.

# Documentos de referência

- Norma ISO/IEC 27001, cláusulas 6.1.2 e 6.1.3

- Declaração de Aplicabilidade

# Metodologia de avaliação e tratamento de riscos

## Análise e avaliação de riscos

### O processo

A avaliação dos riscos é realizada recorrendo ***********, devidamente preparada para o efeito.

O processo de avaliação de riscos é coordenado pelo CISO (Chief Information Security Officer), e a identificação de ameaças e vulnerabilidades, bem como a classificação do nível de risco, deve ser realizada em conjunto com os responsáveis pelos ativos.

PERIODICIDADE (períodos do ano em que é iniciado a avaliação de riscos ou sempre que necessário)

- Incidentes: como um incidente pode influenciar um risco

- Alterações significativas: alterações ao âmbito/contexto

### Identificação de Ativos

A primeira etapa da avaliação de riscos é a identificação de todos os ativos de informação da infraestrutura tecnológica da ORGANIZAÇÃO, que constam no âmbito deste SGSI e sobre os quais as ameaças podem afetar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da Informação.

### Identificação de ameaças

Identificação e Triagem de ameaças a considerar

- De forma a facilitar o trabalho entre os vários departamentos/áreas, sugere-se haver uma fase de triagem onde são selecionadas as ameaças a considerar (ex. entre Reitoria e Cibersegurança)

- Avaliar a pertinência de nomear um responsável por manter esta relação de ameaças atualizada. (Dono de ameaça?)

- Perspetiva da ameaça acontecer (níveis de 0 a 4)

### Caracterização do Risco

A conjugação das ameaças, vulnerabilidades e consequências permitem caraterizar os diferentes riscos para a segurança da informação, e desta forma analisá-lo e avaliá-lo resultando na Tabela de avaliação de riscos.

Cada ativo pode estar associado a diversas ameaças e cada ameaça pode estar associada a diversas vulnerabilidades.

### Determinar os donos do risco

Os donos dos riscos serão identificados como os responsáveis por assegurar a monitorização de cada risco, e eventual necessidade de o rever. Bem como, no caso dos riscos a mitigar, assegurem que os mesmos são tratados de acordo com o plano definido.

### Impactos e probabilidades

Após a identificação dos riscos, é necessário analisar o potencial impacto que a eventual materialização do risco pode causar no ativo.

Nesta análise é importante considerar as três propriedades da Segurança da Informação (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade) expressas na consequência dos riscos identificados.

O impacto deve ser classificado de acordo com os níveis 1 a 4 de acordo com a descrição apresentada nas tabelas abaixo apresentadas.

Probabilidade da ameaça explorar a vulnerabilidade (para ameaças com perspetiva superior a 1)

Deve ser utilizada a tabela correspondente ao tipo de impacto analisado para cada um dos riscos identificados.

Após a avaliação das consequências/impactos, é necessário analisar a probabilidade da ocorrência do risco, ou seja, a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade:

Probabilidade = Nivel de Perspetiva da Ameaça + Nível de Exposição (max=4)

|  | Nível de Exposição ao Risco |
| --- | --- |
| 0 | Sem exposição |
| 1 | Baixo nível de exposição |
| 2 | Alto nível de exposição |

Nota: Pensado de forma a facilitar a abordagem na UA.

A Perspetiva da ameaça deverá ser caraterizada a um nível superior: Reitoria+Cibersegurança

O Departamento/área só deverá identificar o nível de exposição.

P.e.: Risco de inundação.

Se o equipamento está numa sala num piso elevado, o nível de exposição pode ser 0

Se estiver no RC, o nível é 1

Se estiver numa cave o nível de exposição é 2

### Nível de Risco

|  |  | Impacto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Probabilidade | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |

O nível de risco é automaticamente calculado e avaliado de acordo com valores da Probabilidade e do Impacto de acordo com a seguinte tabela:

As cores correspondem aos níveis de risco calculado, identificando se requer tratamento obrigatório ou apenas a sua análise e sugestão de tratamento, de acordo com os níveis seguintes:

|  | O risco é aceitável. |
| --- | --- |
|  | Não é obrigatório fazer o tratamento, mas deve ser analisado |
|  | Devem ser encontradas medidas de mitigação |

### Critérios de aceitação de riscos

Os riscos de nível Baixo são aceitáveis. Não sendo obrigatório, mas podendo ser sugerido o seu tratamento.

Para os riscos de nível Médio deve ser efetuada uma análise no sentido de verificar se pode ser vantajoso tratá-los.

A avaliação aos riscos de nível Alto deve resultar na identificação de medidas de tratamento por parte do CISO, em conjunto com a equipa de avaliação dos riscos.

A aceitação de um risco Alto deve ser formalizada através de uma comunicação da Gestão de Topo.

## Tratamento de riscos

### Estratégias

Após a identificação e classificação dos riscos deverá ser definida uma estratégia que traduz a forma como a organização decidiu lidar com cada risco identificado. As estratégias possíveis são as seguintes:

Eliminar/Evitar: Esta estratégia implica eliminar o risco. Por exemplo: cancelando um projeto ou parando uma atividade relacionada com a causa do risco.

Mitigar/Tratar: Quando são identificados controlos cuja implementação reduz a probabilidade e/ou o impacto do risco. Por exemplo: Criação de redundância de recursos.

Transferir/Partilhar: Quando o impacto é transferido ou partilhado com terceiros externos à organização. Por exemplo: Fazer seguros que cubram os riscos identificados ou subcontratasse um terceiro para a realização de um serviço.

Aceitar/Tolerar: Quando não são implementadas quaisquer medidas para lidar com o risco. Esta opção de tratamento requer a aprovação explícita da Gestão de Topo.

### Priorização de tratamento

A priorização no tratamento dos riscos deve ser realizada em função do nível de cada risco.

No entanto, sempre que fundamentado, por razões de planeamento estratégico da organização, ou outras, essa prioridade pode ser alterada. Devendo, sempre que realizado, ser devidamente fundamentado.

### Plano de Tratamento

As opções de tratamento dos riscos devem ser registadas em sheet própria do formulário de Avaliação dos Risco.

Para cada opção de tratamento deve ser definido um plano de tratamento, identificando as datas previstas para a implementação do respetivo controlo.

A cada opção de tratamento de mitigação deve ser atribuído um Dono do Risco, não coincidente com o Dono do Ativo, de forma a garantir a segregação de funções.

## Risco Inerente vs Risco Residual

Considera-se como Risco Inerente o nível de risco medido/avaliado no início de cada ciclo de melhoria contínua.

Após a implementação dos controlos propostos para mitigação dos riscos, o nível de risco muda (idealmente para um nível inferior). A este novo nível de risco após a implementação dos controlos dá-se o nome de Risco Residual.

O CISO irá preparar o Plano de tratamento do risco onde a implementação dos controlos será planeada.

Em nome dos Donos do risco, a Comissão Executiva irá aprovar o Plano de tratamento do risco.

## Análises periódicas da avaliação e do tratamento de riscos

O CISO e os Donos do risco devem manter o sistema de gestão atualizado revendo os riscos e os controlos aplicados pelo menos duas vezes por ano ou, com mais frequência em caso de alterações organizacionais importantes, alterações importantes na tecnologia, ou qualquer outra alteração com impacto no SGSI.

## Declaração de Aplicabilidade e Plano de tratamento do risco

O CISO deve documentar na Declaração de Aplicabilidade:

- Lista de controlos de segurança (do Anexo A da norma ISO/IEC 27001) que são aplicáveis e quais não são;

- Justificação para os controlos não aplicáveis;

- Status da implementação dos controlos aplicáveis;

- Datas previstas de implementação para os controlos ainda não implementados;

# Validade e gestão do documento

Este documento é válido a partir de DD/MM/AAAA.

O proprietário do documento é o/a XXXXXXXX, que deve rever e, se necessário, atualizar o documento pelo menos uma vez por ano antes da revisão do SGSI.